# 入戏测试与验收设计

D11  |  C2 统一设计基线  |  2026年10月9日

面向产品开发与内容制作。文档规定目标行为；原型与参考实现的验证范围在交付索引中单独说明。

# 1 验证范围与证据

设计验收与产品实现验收分开。本轮可执行验证包括文档引用、DSL样例、有限参考引擎、HTML原型和DOCX排版。真实Flutter、React Flow运行环境、Phoenix集群、PostgreSQL事务、模型供应商和移动设备尚未部署，相关用例默认NOT_RUN。不能用文档存在或模型自评代替真实测试。

每条用例记录Run ID、环境、代码SHA、内容hash、设备/系统、前置状态、操作、预期与实际、证据路径及PASS/FAIL/BLOCKED/NOT_RUN。N/A必须有范围依据，不从分母中隐去失败。发布要求关键安全/一致性与主体验全通过，开放S0/S1为零。

# 2 端到端验收矩阵

| 用例 | 前置与步骤 | 必须断言 |
| --- | --- | --- |
| QA01 身份恢复 | 游客建号保存码，换设备恢复，再重用旧码 | 同一身份、码轮换、旧会话失效，错误不泄露账号 |
| QA02 资料注销 | 改资料失败重试，活动局注销，再恢复备份 | 输入保留、会话撤销、房间挂起、擦除清单重放 |
| QA03 目录邀请 | 过滤空结果，过期码/满员/下架版本加入 | 安全说明及返回路径，不能绕过人数与版本 |
| QA04 选角开局 | 并发抢角、换角与ready/start竞争 | 角色唯一、换角清ready、开局冻结版本 |
| QA05 地图 | 移动相邻/不相邻/隐藏/锁定地点 | 只合法路径扣费，隐藏标签不在网络包 |
| QA06 预设通关 | 三角色只用推荐动作到排险，再全员等待到疏散 | 两种终态可达，无自由输入依赖 |
| QA07 自由提案 | 可行/歧义/拒绝/取消/60s过期/状态改变 | 确认前0扣费，过期不执行，报价变化需重确认 |
| QA08 并发预算 | 争抢唯一道具、重复submit、锁定后取消 | 稳定轮换顺序，扣费一次，失效返还预留 |
| QA09 知识与物品 | 私有知识、分享、同地交付，接受与到期竞争 | 无泄露、共享确认、唯一所有权、原子交付 |
| QA10 事件与投票 | 循环事件、同优先级、结局同时满足、并列投票 | 循环回滚挂起，确定性排序，默认选项有效 |
| QA11 媒体阅读 | 补全/自动/跳过/历史/后台/断网/公共屏障 | 不自动行动、不回滚世界、摘要可完成、单播放器 |
| QA12 UI可用性 | 五种尺寸、200%字、读屏、连续切换、减动效 | 可操作无遮挡，焦点草稿保留，无重复提交 |
| QA13 断线重连 | 回执丢失、视图先到、漏尾事件、seq过期 | 查询同命令，补发或快照，无双重扣费 |
| QA14 暂停与结局 | 掉线120s、全离线、24h过期、ending离局 | 计时冻结规则正确，结局不挂起，个人可续读 |
| QA15 创作关联 | 地点内改动作与线索，撤销、冲突、删引用 | 一处模型各视图同步，冲突不覆盖，错误定位 |
| QA16 发布版本 | 坏引用包、审批后修改、发布/撤回/blocked | error阻发布，hash审批，旧房不静默升级 |
| QA17 小说追溯 | 别名、倒叙、冲突章节，核对来源 | 事实/推断/新增标识正确，可回原文段落 |
| QA18 增量改编 | 锁定字段后改源章，取消后旧worker回调 | 人工修改保留，依赖失效准确，旧generation拒绝 |
| QA19 素材 | 无摘要、错编码、私有字幕、替换已发布图 | 发布阻断、受众隔离、不可变hash |
| QA20 AI安全 | 秘密canary、提示注入、越权效果、超时 | 无泄露和状态写，超时预设可继续 |
| QA21 数据恢复 | 提交中崩溃、owner双活、备份与对象恢复 | fencing、outbox、幂等、RPO/RTO有证据 |
| QA22 负载运行 | 100三人房，100有效命令/s，重连风暴与AI积压 | 尾延迟可解释、队列有界、无越权或重复结算 |

上述每行需展开正例、反例和关键竞争组合。原型脚本覆盖的只是其中UI子集，verification/results.json逐项标记本轮实际运行范围。

# 3 规则与契约测试

生产Elixir引擎与离线参考解释器运行相同golden样例，比较行动点、地点、知识、world变量、终局和事件顺序。生成式测试只使用合法类型的随机序列，检查行动点非负、唯一物品单所有者、结局唯一及秘密不跨受众。任何失败保留seed与最小操作序列。

Schema测试包含valid和invalid文件；未知引用虽能过JSON形状检查，必须被语义校验拒绝。HTTP契约与WS envelope分别测试，额外跑Phoenix五元组编码/解码及join/heartbeat；仅JSON parse通过不能算联调通过。

状态变化测试必须断言数据库提交事实与客户端授权结果，不只断言200或非空。用定向变异移除幂等、鉴权、epoch、预算检查，相关用例必须变红；不要求对纯视觉参数做无价值镜像测试。

# 4 UI与框架验证

浏览器原型测试在390×844、1024×768及1440×900验证导航、操作、取消、面板、输入、保存、恢复和减少动态。实际移动补测360×800、低高度横屏及平板分屏；宽度变化不重新创建播放器、WS订阅或命令ID。

Flutter目标样例验证拖动吸附、输入草稿与布局状态，不含真实播放器；媒体插件联调必须再验证音频焦点、硬件解码、后台/来电及内存。React Flow样例需在真实工程锁定依赖后验证节点关联与布局保存，原生HTML模拟不能代替。

# 5 AI评估方法

在线数据集逐条标注应判定状态、允许的模板ID与禁止泄露字段；以人工标注为准。普通映射建议准确率≥95%，危险越权/秘密泄露必须为零。报告样本量、各类别混淆矩阵与失败例，不只给总体平均值。模型切换后完整重跑。

小说改编评估以章为抽样单位，并对所有关键结局因果全检；来源指针错误、把补写当原文和覆盖人工锁定均为阻断问题。模型自动评审仅作为线索，发布前作者实际试玩和审核不可省略。

# 6 性能与可靠性

服务基线：100个三人活跃房、300连接、同区域RTT≤100ms，热身5min稳态15min，持续补建已结束房；业务混合以合法阶段命令为主。回执p95≤300ms、p99≤1s，提交到授权视图应用p95≤500ms；同时报告超时、拒绝和错误率分母，AI任务和视频下载分测。

客户端真机profile/release记录5min舞台视频+面板+布局切换，60Hz UI/raster p95≤16.7ms，另报长帧占比和30min内存趋势。120Hz仅在实际支持设备另测，不声称框架天然达到。AI8s超时降级仍可完成预设操作。

恢复演练RPO≤5min、RTO≤60min，以最后可恢复提交点与原成员可继续游戏为终点；备份成功日志不能代替恢复演练。故障注入覆盖事务前后、outbox投递、租约更换及worker迟到。

# 7 发布门槛与缺陷处理

S0为秘密泄露、越权写、数据破坏或重复结局；立即停止新增房间并调查。S1为主路径不可完成、恢复失败、核心UI不可操作；修复后才能发布。S2有可靠绕行，记录负责人、期限与影响；S3外观问题进入排期。关键权限/规则用例不可豁免。

验收单需列总用例数、PASS/FAIL/BLOCKED/NOT_RUN，内容版本、协议版本与兼容窗口，核心真机证据、AI评估、迁移和恢复报告。设计包可交付不等于产品允许上线。最终文档检查见verification/consistency_report.txt，已执行证据与未执行项分开列出。